Příl. č. 2

Bod 7.16 příloha 1

Návrh zadávacích podmínek pilotního projektu Ústeckého kraje
„Komplexní revitalizace povodí Lučního potoka“
Účelem pořízení projektové dokumentace je příprava pilotního projektu v oblasti revitalizace říčních systémů a protipovodňové ochrany, který je určen k uplatnění v rámci Operačního programu životní prostředí.

Projektová dokumentace bude řešit soubor staveb, terénních a vegetačních úprav sloužících ke zpomalení a vyrovnání povrchového odtoku, zlepšení vodní bilance, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany, zajištění technické bezpečnosti vodních děl a zlepšení ekologického a chemického stavu vodních útvarů v zájmovém území, které je vymezeno povodím  Lučního potoka a jeho přítoků, č. hydrol. poř. 1-12-03-074, 1-12-03-075, 1-12-03-076, 1-12-03-077, 1-12-03-078, 1-12-03-079, 1-12-03-080, 1-12-03-081, 1-12-03-082, 1-12-03-083, 1-12-03-084.

V povodí Lučního potoka se nacházejí následující obce a jejich místní části: 

· obec Třebušín s místními částmi Řepčice, Dolní Týnec, Horní Týnec, Starý Mlýnec, Nový Mlýnec.

· Obec Loskovice s místními částmi Těchobuzice, Myštice, Vinné.

· Obec Býčkovice s místní částí Velký Újezd.

· Místní části obce Křešice – Třeboutice, Zahořany, Sedlec.

· Obec Horní Řebtice

· Místní části obce Liběšice – Mladé, Dolní Řebčice, Soběnice.

· Obec Rýdeč.

Komplexní studie protipovodňové ochrany povodí Lučního potoka charakterizovala jako obce významně ohrožené povrchovým odtokem obce Zahořany, Sedlec a Myštice, a jako obce ohrožené povrchovými odtoky vod pak obce Třeboutice, Dolní Řepčice, Ploskovice, Těchobuzice, Mladé, Vinné, Dolní Týnec, Třebušín a Rýdeč.
Luční potok je vodním tokem odvodňujícím (se svými šesti hlavními přítoky) rozsáhlé území obcí: Rýdeč, všech místních částí obce Třebušín, Staňkovice, Ploskovice, Býčkovice a dvou místních částí obce Křešice. Na tomto vodním toku se objevují poměrně často významné povodňové škody po povodních z přívalových dešťů. Povodeň v roce 1974 způsobila sesuv, který vážně ohrozil silnici III. třídy Velký Újezd – Zahořany, na které je dodnes omezen provoz a strhle budovu kostela v Býčkovicích. Povodeň v roce 1998 strhla most v Třebouticích a vážně poškodila malou vodní elektrárnu v této obci.

Pro zajištění aktivních protipovodňových opatření by bylo v povodí Lučního potoka zapotřebí vybudovat soustavu sedmi retenčních vodních nádrží, stabilizovat sesuv u Velkého Újezdu a provést revitalizaci vlastních vodních toků v celkové délce 8,2 km.

Uchazeč nabídne zpracování projektu „Komplexní revitalizace povodí Lučního potoka“ v následujícím rozsahu:
Technická specifikace Projektu „Komplexní revitalizace povodí Lučního potoka“:
1) Zpracování Studie proveditelnosti projektu „Komplexní revitalizace povodí Lučního potoka“ pro Operační program životní prostředí v souladu se záměry a návrhy podkladových studií zpracovaných pro toto území:

· Návrh na realizaci protipovodňových opatření v povodí Lučního potoka zpracované v prosinci 1999.

· Revitalizace říčního systému Lučního potoka jako součást obnovy ekologické stability krajiny zpracované v listopadu 1999.

Návrh protipovodňových opatření v povodí Lučního potoka byl následně upřesněn hydrotechnickými výpočty a upřesněním rozsahu jednotlivých navrhovaných opatření následujícími studiemi: 

· Studie odtokových poměrů a protipovodňové ochrany v povodí Lučního potoka 1.část zpracované v listopadu 2003.

· Studie odtokových poměrů a protipovodňové ochrany v povodí Lučního potoka 2..část zpracované v listopadu 2003.

· Studie odtokových poměrů a protipovodňové ochrany v povodí Lučního potoka 3.část zpracované v listopadu 2003.

Studie proveditelnosti bude řešit soubor staveb, terénních a vegetačních úprav sloužících ke zpomalení a vyrovnání povrchového odtoku, zlepšení vodní bilance, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany, zajištění technické bezpečnosti vodních děl a zlepšení ekologického a chemického stavu vodních útvarů v zájmovém území, které je vymezeno povodím  Lučního potoka a jeho přítoků, č. hydrol. poř. 1-12-03-074, 1-12-03-075, 1-12-03-076, 1-12-03-077, 1-12-03-078, 1-12-03-079, 1-12-03-080, 1-12-03-081, 1-12-03-082, 1-12-03-083, 1-12-03-084.
K protipovodňové ochraně a zadržování vody v krajině jsou navržena následující opatření:
· Na Lučním potoce jsou navrženy retenční vodní nádrže: nádrž Kalich (východně od masivu Kalicha) a nádrž Mlýnec v údolí pod stávající vodní nádrží Machčák, odbahnění stávající vodní nádrže Machčák a zvýšení retenční schopnosti stávající vodní nádrže Býčkovice.
· Na Kotelickém potoce jsou navrženy retenční vodní nádrže: nádrž Sedlo – nad obcí Kotelice a nádrž Kotelice – nad obcí Mlýnec.

· Na Trojhorském potoce je navržena retenční nádrž Trojhora – na úpatí masivu Trojhory. Oprava stávající vodní nádrže nad obcí Rýdeč.
· Na Chudoslavickém potoce je navržena retenční vodní nádrž Staňkovice – severozápadně nad obcí Chudoslavice a nádrž Těchobuzice – severně od obce Těchobuzice. 

· K ochraně obcí Těchobuzice a Zahořany jsou navrženy suché nádrže (poldry) pod obcí Velký Újezd a nad obcí Zahořany. 

· K ochraně obcí Třeboutice, Zahořany a Býčkovice je dále navrženo uzavírání kanalizačních vpustí zpětnými klapkami a místní ochrana stávajících domů k bydlení – č.p.18 v obci Býčkovice a č.p.54 v obci Třeboutice a provedení zvýšení nábřežních zdí v úseku nad dolním mostem v obci Býčkovice.
· Na vodním toku Lučního potoka a jeho přítocích je navrženo celkem 12 oprav a rekonstrukcí stávajících mostků a propustků.

Studie proveditelnosti může navrhnout a upřesnit i další opatření zabezpečující komplexní revitalizaci povodí Lučního potoka 
K revitalizaci říčního systému povodí Lučního potoka jsou navrhovány:

· Vybudování protierozních příkopů v katastrech obcí Myštice, Mlýnce, Kotelice.

· Dobudování místních biokoridorů v katastrech obcí: Řepčice, Rýdeč, Všeradiště, Kotelice, Třebušín, Staňkovice, Chudoslavice, Býčkovice, Starý Mlýnec, Nový Mlýnec a Těchobuzice. 
· Revitalizace vlastních vodních toků je navrhována na Lučním potoce v úseku jižně od komunikace Třebušín, Dolní Týnec a v úseku Velký Újezd – Zahořany. V tomto úseku zároveň musí být řešena stabilizace sesuvu, který ohrožuje státní silnici třetí třídy Křešice – Býčkovice. 
Studie proveditelnosti může navrhnout a upřesnit i další opatření zabezpečující komplexní revitalizaci povodí Lučního potoka především v oblasti návrhů úprav koryta vodních toků, navazujících vegetačních doprovodů a návrhů protierozní zeleně.
Výstupem Studie proveditelnosti bude i návrh investora a investorského zajištění realizace pilotního projektu

1a) Studie proveditelnosti by měla navíc navrhnout opatření k zajištění resocializace řešeného území a to především ve vztahu k možným podporám Operační program rozvoje venkova a regionální operační program, v návaznosti na koncepci rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a Studii možného využití brownfields Ústeckého kraje. 

Objednatel uvítá pokud v rámci Studie proveditelnosti budou provedeny i návrhy nových turistických cest, cyklotras a naučných stezek.
Náklady na zpracování této části Studie proveditelnosti a navazující dokumentace budou navrženy zpracovatelem ve zvláštních položkách. 

2) Projednání Studie proveditelnosti s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými vlastníky pozemků a zpracování návrhu schválení projektu komplexní revitalizace povodní Lučního potoka pro samosprávné orgány Ústeckého kraje a poskytnutí součinnosti při ustavování dohod o spolupráci mezi dotčenými obcemi a při přípravě investorských smluv.
3) Provedení projektové dokumentace stavby „Komplexní revitalizace povodí Lučního potoka“ v rozsahu a podrobnosti potřebné pro její projednání v územním řízení podle § 84 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu schváleném ve Studii proveditelnosti
4) Zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání potřebných rozhodnutí a povolení dle stavebního zákona  
Další požadavky na zpracování projektové dokumentace:

1. Projektová dokumentace musí být v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, a dále s vyhláškami  č. 433/2001 Sb. a 590/2002 Sb.; návrh stavebně technického řešení a umístění jednotlivých objektů bude v souladu s českými technickými normami. 

2. Navržené řešení bude vycházet z výsledků „Studie odtokových poměrů a protipovodňové ochrany v povodí Lučního potoka,  část 1 – 3“ , zpracované firmou KV AQUA v termínu listopad 2003 (je součástí zadávací dokumentace).

3. Navržené řešení bude v plném rozsahu respektovat celistvost a předmět ochrany evropsky významných lokalit CZ0423219 Luční potok – Třebušín a CZ 0423198 Bezejmenný přítok Trojhorského potoka. 

4. Navržené řešení bude rozděleno nejméně do ucelených etap vymezených tak, aby opatření v nich zahrnutá mohla plnit samostatně požadované funkce pro dílčí povodí. 

5. Navržené rozdělení do etap bude členěno podle dotačních možností dokumentací relevantních dotačních programů, především Operačního programu životního prostředí a Operačního programu rozvoje venkova, včetně návrhu vhodného žadatele o poskytnutí dotace.
Zpracoval : Ing. arch. Jan Zadražil

PAGE  
1

